| 科目代码 | 科目名称 | 考 试 大 纲 (提纲式列举本科目须考查的知识要点, 纸张不够可附页) |
| --- | --- | --- |
| 804 | 项目管理概论 | 主要内容： 一、概论 1、掌握项目、工程建设项目、项目管理和工程建设项目管理的基本概念。 2、掌握工程建设项目管理主体的分类。熟悉建设单位、勘察设计单位、施工单位的工程建设管理的主要内容。 3、熟悉政府建设项目管理与政府对建设项目管理的区别。 4、熟悉工程建设项目管理的主要内容。 5、熟悉项目管理的成功因素。 6、了解工程建设监理的基本概念与内容。 二、项目的策划与决策 1、了解项目策划的基本概念。 2、熟悉工程建设项目的程序。 3、熟悉工程建设项目可行性研究的基本内容。 4、掌握项目决策的基本原则和方法。 5、掌握项目风险管理的基本概念与原理。 三、工程建设项目的进度控制 1、了解工程建设项目进度控制系统的概念。 2、熟悉进度控制的基本方法。 3、掌握工程项目作业的方式（依次作业、平行作业、流水作业）及其基本特点。 4、掌握项目进度计划（流水计划、网络计划）及运用。 5、掌握影响进度控制的主要因素。 四、工程建设项目的投资控制 1、了解工程建设项目投资控制的概念。 2、熟悉全过程投资控制的作用及其基本内容。 3、掌握工程建设项目投资确定的基本方法。 五、工程建设项目的质量控制 1、了解质量的定义。 2、熟悉全面质量管理的基本内容。 3、掌握工程建设项目质量控制的基本方法。 六、工程建设项目安全与环境管理 1、熟悉国家对工程建设项目安全与环境管理的基本要求。 2、掌握工程建设安全生产管理条例的基本规定。 七、工程建设项目组织管理 1、了解工程建设项目管理的基本模式。 2、熟悉基本的组织形式及其特点。 3、掌握组织机构建立的基本原则。 八、工程建设项目合同管理 1、了解工程建设合同的类型和基本特点。 2、熟悉工程建设项目招标投标的基本概念。 3、熟悉工程变更的类型及其控制程序。 8、掌握工程索赔的基本概念和原则。 9、掌握工程价款结算的基本方法。 九、案例分析 能运用项目管理的基本原则简单分析工程项目管理的案例。 |